江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：学生宿舍楼窗帘采购和维修

编号： HQZX/H-20160711-038

江苏建筑职业技术学院

2016年7月11日

学生宿舍楼窗帘采购和维修招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证学生宿舍楼窗帘采购和维修 项目进度和质量，现决定对该项目进行公开招标。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

2.1 本次招标的内容为学生宿舍楼窗帘的供货和安装及部分窗帘的维修,包括:

1) 学8楼、学9楼、学10楼更换新窗帘(包括窗帘轨道)，合计252套(学8：84套，学9：84套，学10：84套)。

2) 学1-6楼、学16楼、学17楼调整窗帘位置，将原窗帘和轨道下移,合计771套(学1：70套，学2：70套，学3：70套，学4：100套，学5：70套，学6：107套，学16：142套，学17：142套)。

3 质量及技术要求

3.1 新窗帘采用材料为绿色仿亚麻布料,要求无毒无味、无刺激性、透气透湿、抗菌环保、防火、不起皱、不褪色、不缩水，甲醛含量不超过国家限定标准；投标人须确保所投产品为国家法定的质检机构有关部门认证的合格产品，新窗帘材料和颜色参照学生宿舍13#楼。

3.2新窗帘尺寸为2.20米x1.80米，分为双幅，每幅尺寸为1.10米x1.80米，窗帘为窗帘宽度褶皱系数不小1.5;(注:窗帘宽度为每边出窗洞边0.2米，窗帘下边为窗洞口下沿以下0.20米；窗帘上边按现场实地勘察实际情况和建设方协商定，以不影响空调工作为准)。窗帘轨道的长度应能满足窗帘全宽开启。

3.3 窗帘轨道为罗马杆无声轨道，轨道的强度﹑刚度﹑安全牢固和操作灵活性应满足使用要求及国家和行业相应标准。

3.4 加工要求：帘布加工不易飘线、毛边。加工要保证帘布的平整性，加工时要求熨烫、方便清洁、维护或更换。

3.5 需要调整位置的窗帘应将窗帘调整至不影响空调工作的位置(按建设方现场负责人要求)。

3.6 窗帘(包括新作和调整位置的窗帘)安装的零部件要求：中标人提供的用于本项目窗帘安装的螺钉、固定件等所有金属件必须经防锈处理，保证不生锈。

4 投标人应具备的主要资格条件

1) 投标人具有独立法人资格、企业法人营业执照；具有独立参与投标和独立订立合同的能力。

2) 投标人具有窗帘生产能力或代理资质以及售后服务能力。

3) 投标人具有良好的企业资信，有较好的销售同样产品的业绩，近年无不良业绩。

4) 投标人具有一定的经营规模，注册资金人民币50万元及以上（面料生产厂家注册资金不低于100万元人民币）。

5) 投标人所提供产品应符合国家规定的技术标准、环保标准和安全标准。

6) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件的语言和计量单位

5.1.1投标文件均应使用中文简化字。

5.1.2投标文件应使用国家法定计量单位。

5.2 投标文件应包括下列内容：

1) 投标书(附录1)和投标书附录(附录2)；

2) 法定代表人身份证明或授权委托书(如有授权)原件和被委托人(代理人)身份证复印件(附录3)；

3) 投标报价一览表（附录4);

4) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

5) 投标人资格声明和质保年限、售后服务等有关承诺；

6) 证明投标人资信、业绩等有效文件或其复印件；

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价中写明投标总价。

5.2.1 投标人资格声明的说明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

1) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

2) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.3 投标文件的装订和密封

5.3.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本叁册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.3.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.4 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，根据招标人提供的工程量、答疑和补充文件、相关技术资料和实地勘察情况(实地勘察结果是投标报价的重要参考因素)，详细列出招标文件要求的全部内容，结合本工程实际情况和本身的综合实力，依据市场价格信息和企业定额，分析各项费用，同时充分考虑各种风险进行报价。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试后满足设计所要求的使用功能所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、装车费、运费、卸车费、包装费、安装施工费、调试费、拆除费、迁移费、检测费等）。

6.4 投标报价应包含原有窗帘拆除并运送到指定地点(垃圾外运)的费用。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6工程清单中已注明但预算书（或报价表）中未列明的分部分项工程视为已包含在其他分部分项工程中。

6.7 对于中标单位在施工安装过程中出现的招标文件中没有或相近项的变更项目，投标人投标时须在标书中注明下浮让利系数（附录E）。

6.8 本项目投标控制价 8.5 万元（人民币）.

6.9 本项目只提供一次报价。

7 标书费用

7.1招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还，投标人递交投标文件时交纳。

7.2其它技术资料由招标方提供电子档，不收取费用。

8 投标保证金和履约保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 伍千 元（自带信封，现场封装）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 中标人的投标保证金将转为履约保证金，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

1) 取消中标资格；

2) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。

9 现场勘察﹑澄清与答疑：

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在收到标书三日内以书面形式提交招标人。

9.2投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。

9.3 招标人于2016年 7 月 15 日 9 时到江苏建筑职业技术学院成教学院楼后勤中心会议室进行集中答疑和组织实地勘察,请投标人自行前往准时参加。

联系人：李老师，电话：18121769092；邓老师  电话：13655205273

9.4招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看；招标文件的修改、补充和答疑文件作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

10 投标文件报送截止时间及送达地点

10.1 截止时间：开标前半小时。

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

10.3 投标人在递交投标文件的同时提供窗帘和轨道的样品和样品图册供招标人审核。

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间：开标前半小时。

11.2 投标人须提供以下资料：

1) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

2) 法定代表人身份证原件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间：2016年7月19日 9:00

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

1) 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

2) 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

3) 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校招标委员会按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑对招标文件的响应情况、投标价格、产品质量和样式、供货期限、完成项目的有效措施、履行合同能力、企业信誉、质量保证、服务承诺、安装工艺与施工方案等因素；具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

1) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

2) 非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

4) 我校招标委员会认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公告发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，完成安装调试并验收合格后付至合同价的 60 %，结算审计后付至审结价的 95 %，余款5 %作质保金，质保期（半年）满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 工期（设备安装调试完成）： 2016年8月21日以前

16.2 交货地点：江苏建筑职业技术学院学生宿舍楼

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询：齐老师   联系电话：0516-83996068

监督电话： 0516--83996085

附录1：

投  标  书

致（招标人名称）：

1.根据已收到的江苏建筑职业技术学院                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准和其他有关文件后,认可招标文件全部内容,愿以人民币(大写)                   （¥         ）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部设备的供货﹑安装﹑调试﹑验收和其他相应工作。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目，同时保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

4.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。
    6.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

7.投标人同意按招标文件的规定，交纳人民币       元做为投标保证金。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附录2：

投 标 书 附 录

| 序号 | 项目名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 |  | 万元 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 元 /天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 不超合同价格的 % |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| 5 | 质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 履约保证金额 |  | 万元 |  |
| 7 | 工程进度款支付 |  | 执行合同条款 |  |
| 8 | 质保金金额 |  | 合同价的 % |  |
| 9 | 工期 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

年   月    日

附录3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录4：

投 标 报 价 一览 表

投标人名称：

| 序号 | 项目 | 数量(套) | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … |
|  | 合计 | / | / |  |
|  | 投标报价总价（大写）： |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日